Integrantes da OPE

Felipe Victor Matias RA: 1903306

Lucas Figueiredo Ventura RA: 1701918

Matheus Faria Duarte RA: 1903707

Raquel Meire Paternazi de Souza RA: 1903269

Vinicius Holanda Lima RA: 1903017

NutriApp

Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do s istema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Característica** | **(P)** | **(E)** | **(R)** | **(B)** |
| 1. | Agendar consultas para os pacientes | C | M | B | 1 |
| 2. | Pesquisar os agendamentos das consultas realizados pelo paciente | U | B | B | 3 |
| 3. | Cancelar o agendamento das consultas por parte do paciente. | I | B | B | 2 |
| 4. | Realizar alterações nos agendamentos das consultas realizadas pelo paciente. | U | B | B | 3 |
| 5. | Extrair relatório de Consultas | U | B | B | 3 |
| 6. | Pesquisar os agendamentos das consultas por nutricionista | U | B | B | 3 |
| 7. | Cancelar consultas por parte do nutricionista | I | B | B | 2 |
| 8. | Alterar os agendamentos das consultas pelo nutricionista | I | B | B | 2 |
| 9. | Exibir Consultas por Nutricionista | U | B | B | 3 |
| 10. | Alertar o usuário paciente por email sobre as consultas agendadas. | U | B | B | 3 |
| 11. | Calcular as fórmulas das dietas | C | A | M | 1 |
| 12. | Cadastrar Receitas | C | M | M | 1 |
| 13. | Sugerir receitas | C | M | M | 1 |
| 14. | Classificar perfil do paciente | U | B | B | 3 |
| 15. | Exibir relatório com cálculos feitos automaticamente pelo aplicativo. | I | M | M | 2 |
| 16. | Criar chat entre usuário com o suporte técnico do aplicativo. | U | M | M | 2 |
| 17. | Criar registro de reclamações | U | B | B | 3 |
| 18. | Consultar reclamações | U | B | B | 3 |
| 19. | Criar registro de sugestões | U | B | B | 3 |
| 20. | Consultar sugestões | U | B | B | 3 |
| 21. | Consultar CRN (Registro Profissional Conselho Regional de Nutricionistas) | U | M | M | 2 |
| 22. | Extrair relatórios de CRN Ativos no aplicativo | U | B | B | 3 |
| 23. | Extrair relatórios de CRN Vencidos no aplicativo | U | B | B | 3 |
| 24. | Alertar o nutricionista por email sobre as consultas agendadas. | U | B | B | 3 |
| 25. | Criar cadastro de Usuário Paciente | C | B | B | 2 |
| 26. | Criar cadastro de Usuário Nutricionista | C | B | B | 2 |
| 27. | Criar Inativação de Usuário Paciente | U | B | B | 3 |
| 28. | Criar Inativação de Usuário Paciente | U | B | B | 3 |
| 29. | Gerar missão do dia | I | M | M | 2 |
| 30. | Consultar o plano alimentar | C | B | B | 2 |
| 31. | Avaliar o nutricionista após consulta | I | B | B | 2 |
| 32. | Enviar lembrete de consumo de água | U | B | B | 3 |
| 33. | Enviar lembretes de compras | U | B | B | 3 |
| 34. | Criar relatórios personalizados por paciente | C | M | M | 2 |
| 35. | Exibir informações nutricionais de cada alimento da dieta | U | B | B | 3 |
| 36. | Consultar clínicas parceiras para realização de Exames | U | B | B | 3 |
| 37. | Consultar clínicas parceiras para realização de Exames | U | B | B | 3 |
| 38. | Enviar pesquisas de satisfação para usuário nutricionista | U | B | B | 3 |
| 39. | Inativar Receitas | U | B | B | 3 |
| 40. | Realizar testes dos cálculos feitos pelo aplicativo | I | B | M | 2 |
| 41. | ecomendar Exercícios Físicos | U | B | B | 3 |
| 42. | Enviar cupons de desconto para compra de alimentos | U | B | B | 3 |
| 43. | Criar fórum para pacientes | U | B | B | 3 |
| 44. | Criar fórum para nutricionistas | U | B | B | 3 |
| 45. | Exibir linha do tempo de evolução paciente | I | B | B | 2 |
| 46. | Ativar receitas | U | B | B | 3 |
| 47. | Recomendar métodos de prevenção contra o COVID-19 | U | B | B | 3 |
| 48. | Criar campanhas de incentivo | U | B | B | 3 |
| 49. | Criar busca de nutricionistas | I | B | B | 2 |
| 50. | Consultar Psicólogos parceiros | U | B | B | 3 |